Przedstawienie problemu — dokument Wykonawcy

Analiza domeny, interesariuszy, epików i ryzyk backlogu

| Produkt | KAC — Kernel 'Aura Kalendar' |
| --- | --- |
| Klucz projektu | S23KC2S1P2 |
| Zespół w eksporcie | WCY23KC2S1 |
| Źródło Jira | 11.10.2026 16:53 (UTC+02:00) |
| Wersja / data | 1.0 / 21.10.2026 |
| Zespół | WCY23KC2S1 — 7 osób; skład i role platformowe w README |
| Status | Wersja robocza do przeglądu |

| Data | Wersja | Zmiana | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.10.2026 | 1.0 | Pierwszy komplet artefaktów KAC na podstawie migawki Jira | Zespół projektu |

# 1. Cel i źródła

Analiza Wykonawcy porządkuje backlog Jira S23KC2S1P2 i opis produktu KAC. CSV zawiera 49 historii użytkownika i 6 epików; zachowano statusy i klucze z eksportu 11.10.2026 16:53 (UTC+02:00). Brief produktu z wcześniejszego polecenia służy jako kontekst. Przykładowe pliki MSIoPS i SWDsuw nie są źródłem wymagań KAC.

Źródło prawdy: KAC jest projektem kalendarza czasu studenta. Żaden fragment ćwiczenia Soft-AS/SWS ani starego projektu SWDsuw nie jest włączany do zakresu KAC.

# 2. Użytkownicy, potrzeby i procesy

| Aktor / kontekst | Potrzeba | Proces / rezultat |
| --- | --- | --- |
| Student | Widzieć zajęcia, pracę i sprawy prywatne razem. | Tygodniowy kalendarz z kategoriami i nawigacją. |
| Student | Przenieść istniejący plan do KAC bez ręcznego wpisywania. | Import → podgląd → korekta → kontrola duplikatów → zapis. |
| Student pracujący | Uzyskać wykonalny plan pracy. | Preferencje → obliczenie możliwości → propozycja → ręczna edycja → akceptacja. |
| Student | Widzieć plan w Google Calendar i dostawać przypomnienia. | Autoryzacja → wybór kalendarza → podgląd/publikacja → synchronizacja lub alert. |

## Zespół projektu (skład z listy dostępu)

| Imię i nazwisko | Rola widoczna na zrzucie | Rola projektowa / RUP |
| --- | --- | --- |
| Karol Narozniak | Właściciel | Do przydzielenia przez Scrum Mastera |
| Michał Kozłowski | Współwłaściciel | Do przydzielenia przez Scrum Mastera |
| Jan Lizińczyk | Współwłaściciel | Do przydzielenia przez Scrum Mastera |
| Zuzanna Maksymów | Współwłaściciel | Do przydzielenia przez Scrum Mastera |
| Krzysztof Olszewski | Współwłaściciel | Do przydzielenia przez Scrum Mastera |
| Hubert Pogonowski | Współwłaściciel | Do przydzielenia przez Scrum Mastera |
| Klaudia Porzuczek | Współwłaściciel | Do przydzielenia przez Scrum Mastera |

Uwaga o rolach: „Właściciel” i „Współwłaściciel” są rolami platformowymi widocznymi na zrzucie. Nie oznaczają Właściciela produktu, Scrum Mastera ani ról RUP. Nazwisko Scrum Mastera nie wynika ze zrzutu; trzeba je wskazać przed planowaniem odpowiedzialności i raportowaniem.

# 3. Epiki i liczba powiązanych historii

| Klucz epiku | Nazwa | Liczba historii | Powiązane klucze |
| --- | --- | --- | --- |
| S23KC2S1P2-1 | Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji | 14 | S23KC2S1P2-7, S23KC2S1P2-11, S23KC2S1P2-19, S23KC2S1P2-25, S23KC2S1P2-26, S23KC2S1P2-37, S23KC2S1P2-43, S23KC2S1P2-49, S23KC2S1P2-50, S23KC2S1P2-51, S23KC2S1P2-52, S23KC2S1P2-53, S23KC2S1P2-54, S23KC2S1P2-55 |
| S23KC2S1P2-2 | Funkcja aplikacji związana z importem kalendarzy z innych platform do naszej aplikacji | 7 | S23KC2S1P2-8, S23KC2S1P2-14, S23KC2S1P2-20, S23KC2S1P2-27, S23KC2S1P2-32, S23KC2S1P2-38, S23KC2S1P2-44 |
| S23KC2S1P2-3 | Obszar poświęcony wybraniu preferencji dotyczących planowania grafiku do pracy | 7 | S23KC2S1P2-9, S23KC2S1P2-15, S23KC2S1P2-21, S23KC2S1P2-28, S23KC2S1P2-33, S23KC2S1P2-39, S23KC2S1P2-45 |
| S23KC2S1P2-4 | Funkcja związana z automatycznym planowaniem grafiku do pracy | 7 | S23KC2S1P2-10, S23KC2S1P2-16, S23KC2S1P2-22, S23KC2S1P2-29, S23KC2S1P2-34, S23KC2S1P2-40, S23KC2S1P2-46 |
| S23KC2S1P2-5 | Funkcja związana z importem danych z naszej aplikacji do Google Calendar | 7 | S23KC2S1P2-12, S23KC2S1P2-17, S23KC2S1P2-23, S23KC2S1P2-30, S23KC2S1P2-35, S23KC2S1P2-41, S23KC2S1P2-47 |
| S23KC2S1P2-6 | Funkcja do wysyłania powiadomień z aplikacji do użytkownika | 7 | S23KC2S1P2-13, S23KC2S1P2-18, S23KC2S1P2-24, S23KC2S1P2-31, S23KC2S1P2-36, S23KC2S1P2-42, S23KC2S1P2-48 |

# 4. Granica domeny i wymagane decyzje

Model kalendarza musi rozróżniać wydarzenie jednorazowe, serię tygodniową, wydarzenie obowiązkowe, kategorię i zmianę pracy.

Planer musi ujawniać konflikty, niewykonalny cel i brakujące godziny; nie może potajemnie zmieniać zaakceptowanych danych.

Import wymaga śledzenia źródła, podglądu/korekty, reguły deduplikacji oraz zachowania przy pliku pustym, uszkodzonym lub częściowo rozpoznanym.

Logowanie Google, import kalendarza i zapis do kalendarza to odrębne zgody. Zakres uprawnień tylko do odczytu różni się od uprawnień zapisu.

Powiadomienia w godzinach ciszy oraz błędy/ponowienia wymagają czasu lokalnego i jawnych ustawień studenta.

Wiek i strefa czasowa, rozstrzyganie zmiany czasu DST, początek tygodnia, limity zmian oraz reguła kolizji muszą mieć kryteria akceptacji.

# 5. Rozbieżności i duplikaty w backlogu

| Klucze | Obserwacja | Działanie Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| -19 / -51 | Powielanie zajęć w kolejnych tygodniach. | Uzgodnić, czy są dwie historie czy wspólna reguła cykliczności. |
| -26 / -54 | Obowiązkowe zajęcia i ich wyróżnianie. | Rozdzielić semantyczny status obowiązkowości od prezentacji wizualnej. |
| -37 / -53 | Wyświetlanie tygodnia i przegląd kolejnych tygodni. | Zdefiniować jeden zakres widoku i zachowanie na mobile. |
| -43 / -55 / -42 | Wykrywanie, ostrzeganie i szczegółowa informacja o konflikcie. | Powiązać detekcję, modal, ponowną walidację i zachowanie po anulowaniu. |
| -12 / -27 / -41 / -23 / -30 / -47 | Połączenie, import, wybór kalendarza, synchronizacja i publikacja. | Rozdzielić odczyt od zapisu i opisać zakres OAuth. |

# 6. Mock a produkcja

| Klucz | Historia | Wzmianki implementacyjne w opisie |
| --- | --- | --- |
| S23KC2S1P2-25 | Dostosowanie planu do zmian w harmonogramie | /api/, http, jwt, sql |
| S23KC2S1P2-32 | Kontrola rozpoznanych danych przed zapisem | /api/, http, jwt, multipart/form-data, redis, sql |
| S23KC2S1P2-33 | Blokowanie dni wolnych i okresu sesji | /api/, http, jwt |
| S23KC2S1P2-34 | Ręczna korekta zaproponowanego grafiku | /api/, http |

Wykryte nazwy techniczne są śladami w opisach Jira, a nie automatycznie zatwierdzonym wyborem architektury. Aktualna makieta działa bez trwałego backendu. Każda decyzja o SQL/API/Redis, uwierzytelnieniu lub synchronizacji wymaga architekta, zakresu bezpieczeństwa i kryteriów operacyjnych.

# 7. Ryzyka i otwarte decyzje

OAuth i dostęp do danych Google: testowy/produkcyjny status aplikacji, weryfikacja zakresów i bezpieczne przechowywanie tokenów.

Import OCR/PDF/zdjęcia: jakość rozpoznania, limity plików, prywatność i koszty usługi.

Planowanie: jawne priorytety funkcji celu oraz postępowanie, gdy cel jest niewykonalny.

Trwałość danych: backup, usuwanie danych, retencja i tożsamość właściciela kalendarza.

Cisza nocna, przypomnienia i DST: strefa czasowa, zmiana czasu i powiadomienia przypadające na granicę zakresu.

Dodatkowy zakres logowania/rejestracji i onboardingu nie ma odrębnych issue w eksportowanym backlogu — należy go dopisać przed produkcyjnym wdrożeniem.